МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

«БРЕСТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет инновационной деятельности, управления и финансов

Кафедра управления, экономики и финансов

Технико-экономическое обоснование дипломных проектов для студентов специальности:

1-53 01 02«Автоматизированные системы обработки информации»

1-40 03 01 «Искусственный интеллект»

1-40 02 01 «Вычислительные машины, системы и сети»

1-36 04 02 «Промышленная электроника»

для дневной и заочной формы обучения

Брест 2026

Методика расчета полной себестоимости, цены программного продукта и прибыли

А. Расчёт полной себестоимости ПП:

Стоимостная оценка программного средства у разработчика предполагает составление сметы затрат, которая включает следующие статьи расходов:

- заработную плату  исполнителей (основную -  ЗПо и дополнительную- ЗПд);

- отчисления на социальные нужды (Рсоц);

- материалы и комплектующие изделия (Рм);

- спецоборудование (Рс);

- машинное время (Рмв);

- расходы на научные командировки (Рнк);

- прочие прямые расходы (Рпр);

- накладные расходы (Рнр);

- затраты на освоение и сопровождение программного средства (Ро и Рсо).

Полная себестоимость (Сп) разработки программного продукта рассчитывается как сумма  расходов по всем статьям с учётом рыночной стоимости аналогичных продуктов. Определяется по формуле:

Сп= ЗПо + ЗПд + Рсоц + Рм + Рс + Рмв + Рнк + Рпр + Рнр + Ро + Рсо.

Рассмотрим основные статьи себестоимости программного продукта (ПП):

- Основной статьей расходов на создание ПП является заработная плата проекта (основная и дополнительная) разработчиков (исполнителей) (ЗПо + Зд), в число которых принято включать инженеров-программистов, руководителей проекта, системных архитекторов, дизайнеров, разработчиков баз данных, Web-мастеров и других специалистов, необходимых для решения специальных задач в команде.

Расчёт заработной платы разработчиков ПП начинается с определения:

- продолжительности времени разработки Фрв, которое устанавливается студентом экспертным путём с учётом сложности, новизны ПП и фактически затраченного времени. Ориентировочно от 1 до  3 месяцев;

- количества разработчиков ПП, которое может варьироваться от 1 до 4 человек.

Квалификационные требования к исполнителям:

Инженер-программист (программист) I квалификационной категории: высшее образование соответствующей квалификации по направлениям образования "Вычислительная техника", "Естественные науки" и стаж работы в сфере информационных технологий в должностях специалистов высшего уровня квалификации II квалификационной категории не менее 1 года. Рекомендуемый диапазон тарифных разрядов – 8 - 9.

Инженер-программист (программист) II квалификационной категории: высшее образование соответствующей квалификации по направлениям образования "Вычислительная техника", "Естественные науки" и стаж работы в сфере информационных технологий не менее 2 лет. Рекомендуемый диапазон тарифных разрядов – 10- 11.

Инженер-программист (программист) либо техник-программист: высшее образование соответствующей квалификации по направлениям образования "Вычислительная техника", "Естественные науки" без предъявления требований к стажу работы или среднее специальное образование и стаж работы в сфере информационных технологий не менее 3 лет. Рекомендуемый диапазон тарифных разрядов – 10- 11.

Заработная плата разработчиков определяется как сумма основной и дополнительной заработной платы всех исполнителей.

1. Основная заработная каждого исполнителя определяется по формуле:

ЗПосн = Тст1 р *Тк/ 22 * Фрв *  Кпр,

где Тст1 р – месячная тарифная ставка 1 разряда рабочего, утверждённая согласно ЕТС РБ на дату написания дипломного проекта);

Тк–тарифный коэффициент согласно разряду исполнителя (см. Приложение1);

22 – среднее количество рабочих дней в месяце;

Фрв – фонд рабочего времени исполнителя (продолжительность разработки ПП , дни);

Кпр – коэффициент премий (можно принять от 1,2 до 1,5).

Дополнительная заработная каждого исполнителя (Н доп.зп) – можно принять - 10 – 20 %:

рассчитывается от основной заработной платы по формуле:

ЗПдоп = ЗПосн * Н доп. зп/100.

- Отчисления на социальные нужды (Рсоц) определяются в соответствии с действующим законодательством по нормативу (29% - отчисления в ФСЗН + 6% отчисления по обязательному страхованию ):

Рсоц = (ЗПосн + ЗПдоп)* 34/100.

3. Расходы по статье «Спецоборудование» (Рс) включает затраты на приобретение технических и программных средств специального назначения, необходимых для разработки конкретного ПП, включая расходы на проектирование, изготовление, отладку и др. (определяются по фактически действующим на рынке ценам). Примечание: в тех случаях, когда спецоборудование не приобретается, данная статья не рассчитывается.

4.По статье «Материалы и комплектующие изделия» (Рм) отражаются расходы на магнитные носители, бумагу, красящие ленты и другие материалы, необходимые для разработки ПП. Норма расхода материалов в суммарном выражении  определяются либо в расчете на 100 строк исходного кода (объём строк ПП определяется по Приложению 2), либо в процентах к основной заработной плате разработчиков, как правило,  3-5%.

Сумма затрат на расходные материалы рассчитывается по формуле:

Рм = Нм * (Vo /100),

где Нм – норма расхода материалов в расчете на 100 строк исходного кода ПП (принять от 0,4 до 0,7тыс.руб.).

Vo – уточнённый общий объём функций  строк исходного кода (LOC). Определяется по каталогу функций (Приложение 2).

Или по формуле:

Рм = ЗПосн * Нмз/100,

где Нмз – норма расхода материалов от основной заработной платы, %.

5. Расходы по статье «Машинное время» (Рмв) включают оплату машинного времени, необходимого для разработки и отладки ПП. Они определяются в машино-часах по нормативам на 100 строк исходного кода машинного времени в зависимости от характера решаемых задач и типа ПП.

Рмвi = Цмi * Vo /100 * Нмв,

где Цмi – цена одного машино-часа, тыс.руб. (можно принять 5-8 тыс.руб);

Vо – уточнённый общий объём функций  строк исходного кода (LOC);

Нмв – норматив расхода машинного времени на отладку 100 строк кода, машино-часов. Принимается  в размере  0,6-0,9.

6. Расходы на научные командировки(Рнк)берутся либо по смете научных командировок, разрабатываемой на предприятии, либо в процентах от основной заработной платы исполнителей (10-15%).Примечание: в тех случаях, когда научные командировки не предусмотрены, данная статья не рассчитывается.

7. Расходы по статье «Прочие затраты»(Рпр) включают затраты на приобретение специальной научно-технической информации и специальной литературы. Определяются в процентах к основной заработной плате исполнителей (10-15 %).

8. Затраты по статье «Накладные расходы»(Рнр) связаны с содержанием вспомогательных хозяйств, опытных производств, а также с расходами на общехозяйственные нужды. Определяются по нормативу в процентах к основной заработной плате исполнителей (для бюджетных организаций норматив устанавливается в пределах 100%, для иных организаций можно брать реальные проценты, установленные в организации).

Сумма выше перечисленных расходов по статьям (пп. 1 - 8) на ПП служит исходной базой для расчёта затрат на освоение и сопровождение ПП:

Сумма затрат1-8 = ЗПо + ЗПд + Рсоц + Рм +Рс +Рмв + Рнк + Рпр + Рнр.

9. Затраты на освоение ПП(Ро). Организация-разработчик участвует в освоении ПП и несёт соответствующие затраты, на которые составляется смета, оплачиваемая заказчиком по договору. Для упрощения расчётов затраты на освоение определяются по установленному нормативу (Но = 5-10 %) от суммы затрат по пунктам 1 - 8:

Ро = Сумма затрат1-8 *Но /100.

10. Затраты на сопровождение Рсо. Организация-разработчик осуществляет сопровождение ПП и несёт расходы, которые оплачиваются заказчиком в соответствии с договором и сметой на сопровождение. Для упрощения расчётов  определяются по установленному нормативу (Нсо = 5-10 %) от суммы затрат по пунктам 1 - 8:

Рсо = Сумма затрат1-8 * Нсо/100.

Сумма строк 1-10 образует  полную себестоимость (Сп) программного продукта.

Б. Расчёт цены и прибыли по ПП:

Для определения цены ПП необходимо рассчитать плановую прибыль.

1. Прибыль рассчитывается по формуле:

П = Сп * R/100,

где П – плановая прибыль от реализации ПО, руб;

R– уровень рентабельности ПП, % (можно принять в размере 10 - 30%).

Рентабельность и прибыль создаваемого ПП определяется исходя из результатов анализа рыночных условий, переговоров с заказчиком и согласования с ним отпускной цены.

2. После расчета прибыли от реализации определяется прогнозируемая цена ПП без налогов:

Цп = Сп +П.

3. Отпускная цена (цена реализации) ПП включает налог на добавленную стоимость (в настоящее время НДС- 20 %):

Цо = Сп + П + НДС,

НДС = Цп * НДС/100.

4. Прибыль от реализации ПП за вычетом налога на прибыль (Пч) является чистой прибылью, остается организации разработчику и представляет собой ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ от создания нового программного продукта.

Пч = П * (1- Нп/100)

где Нп – ставка налога на прибыль (в настоящее время Нп = 20%).

Все расчеты можно свести в таблицу.

| Наименование статей затрат | Норматив | Расчетная формула | Сумма затрат, руб. |
| --- | --- | --- | --- |

Пример расчёта полной себестоимости, цены и прибыли по ПП представлен  в Приложении 3.

Ключевые изменения с 1 января 2026 года:

Базовая ставка: 297 рублей.

Минимальная заработная плата (МЗП): повышена до 858 рублей.

Базовая величина: увеличена до 45 рублей.

Приложение 1

Единая тарифная сетка работников РБ

| Разряды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэфф. | 1,00 | 1,07 | 1,14 | 1,21 | 1,29 | 1,38 | 1,47 | 1,57 | 1,68 | 1,79 | 1,91 | 2,03 | 2,17 | 2,31 | 2,47 | 2,63 | 2,81 | 3,0 |

Приложение 2

Каталог функций программного обеспечения

| № п/п | Наименование (содержание) функций | Объем функций (строк исходного кода (LOC)) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | С использованием среды разработки приложений |  |  |  |  |
|  |  | Delphi (Borland) | C++ Builder (Borland) | Visual C++ (Microsoft) |  | Java |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |
| 1. Ввод, анализ входной информации, генерация кодов и процессор входного языка |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | Организация ввода информации | 100 | 110 | 150 |  | 130 |  |
| 102 | Контроль, предварительная обработка и ввод информации | 290 | 340 | 550 |  | 490 |  |
| 103 | Преобразование операторов входного языка и команды другого языка | 730 | 850 | 980 |  | 740 |  |
| 104 | Обработка входного заказа и формирование таблиц | 630 | 900 | 13 |  |  |  |
| 105 | Преобразование входного языка в машинные команды (транслятор, препроцессор, макрогенератор) | 2950 | 3100 | 4200 |  | 3620 |  |
| 106 | Синтаксический и семантический анализ входного языка и генера-ция кодов команд | 3750 | 4900 | 5700 |  | 5350 |  |
| 107 | Организация ввода/вывода информации в интерактивном режиме | 170 | 220 | 320 |  | 280 |  |
| 108 | Организация ввода/вывода ин-формации с сети терминалов | 2780 | 2920 | 3200 |  | 2950 |  |
| 109 | Управление вводом/выводом | 2700 | 1980 | 2400 |  | 1970 |  |
| 2. Формирование, введение и обслуживание баз данных |  |  |  |  |  |  |
| 201 | Генерация структуры базы данных | 3450 | 3950 | 4300 | 3500 |  |
| 202 | Формирование баз данных | 1700 | 1750 | 2180 | 1980 |  |
| 203 | Обработка наборов и записей базы данных | 2050 | 2350 | 2670 | 2370 |  |
| 204 | Обслуживание базы данных в па-кетном режиме | 1030 | 1100 | 1260 | 1070 |  |
| 205 | Обслуживание базы данных в интерактивном режиме | 3800 | 4400 | 6950 | 4840 |  |
| 206 | Манипулирование данными | 8400 | 8670 | 9550 | 7860 |  |
| 207 | Организация поиска и поиск в базе данных | 5230 | 5460 | 5480 | 4720 |  |
| 208 | Реорганизация базы данных | 130 | 190 | 220 | 170 |  |
| 209 | Загрузки базы данных | 3150 | 2950 | 2780 | 2360 |  |
| 3. Формирование и обработка файлов |  |  |  |  |  |  |
| 301 | Формирование последовательного файла | 340 | 560 | 780 | 590 |  |
| 302 | Автоматическая сортировка файла | 1040 | 1150 | 930 | 890 |  |
| 303 | Обработка файлов | 750 | 800 | 1100 | 1050 |  |
| 304 | Управление файлами | 4130 | 5380 | 5750 | 5240 |  |
| 305 | Формирование файла | 1100 | 1780 | 2460 | 2130 |  |
| 4. Генерация программ и ПО, а также настройка программного обеспечения |  |  |  |  |  |  |
| 401 | Генерация рабочих программ | 3680 | 3920 | 3360 | 3120 |  |
| 402 | Генерация программ по описанию пользователей | 7450 | 8430 | 9880 | 6740 |  |
| 403 | Формирование служебных таблиц | 570 | 620 | 1070 | 1140 |  |
| 404 | Система генерации ПО | 2950 | 4340 | 4980 | 3250 |  |
| 405 | Система настройки П0 | 250 | 300 | 370 | 340 |  |
| 5. Управление ПО, компонентами ПО и внешними устройствами |  |  |  |  |  |  |
| 501 | Монитор ПО (управление работой компонентов) | 670 | 980 | 1340 | 1230 |  |
| 502 | Монитор системы (управление работой комплекса ПО) | 3750 | 3880 | 7740 | 5760 |  |
| 503 | Управление внешними устройствами и объектами | 5850 | 6340 | 5900 | 4730 |  |
| 504 | Обработка прерываний | 980 | 1260 | 1680 | 1760 |  |
| 505 | Управление внешней памятью | 250 | 210 | 200 | 180 |  |
| 506 | Обработка ошибочных и сбойных ситуаций | 970 | 1310 | 1720 | 1540 |  |
| 507 | Обеспечение интерфейса между компонентами | 1120 | 1540 | 1820 | 1680 |  |
| 6. Тестирование, проведение тестовых испытаний прикладных программ, вспомогательные программные функции |  |  |  |  |  |  |
| 601 | Проведение тестовых испытаний прикладных программ в интерактивном режиме | 4500 | 4700 | 4300 | 3780 |  |
| 602 | Вспомогательные и сервисные программы | 460 | 490 | 580 | 470 |  |
| 7. Расчетные задачи, формирование и вывод на внешние носители документов сложной формы и файлов |  |  |  |  |  |  |
| 701 | Математическая статистика и прогнозирование | 2890 | 3620 | 4560 | 3780 |  |
| 702 | Расчетные задачи (расчет режимов обработки) | 9260 | 13300 | 14800 | 11700 |  |
| 703 | Расчет показателей | 410 | 500 | 460 | 420 |  |
| 705 | Формирование и вывод на внешние носители | 2650 | 2850 | 3500 | 3150 |  |
| 706 | Предварительная обработка и печать файлов | 390 | 410 | 470 | 420 |  |
| 707 | Графический вывод результатов | 300 | 330 | 590 | 420 |  |
| 708 | Интерактивный редактор текста | 2800 | 3910 | 4540 | 3780 |  |
| 709 | Измерение состояния ресурсов в интерактивной системе | 390 | 440 | 630 | 570 |  |
| 8. Создание INTERNET-портала |  |  |  |  |  |  |
| 801 | Простой поиск контента портала |  |  |  | 55 |  |
| 802 | Многокритериальный поиск контента портала |  |  |  | 85 |  |
| 803 | Разработка системы оплаты услуг сайта при внедрении интерфейса системы в дизайн сайта |  |  |  | 820 |  |
| 804 | Создание гостевой книги |  |  |  | 50 |  |
| 805 | Создание карты сайта |  |  |  | 76 |  |
| 806 | Сбор статистики о посетителях сайта |  |  |  | 95 |  |
| 807 | Интеграция модуля опроса посетителей сайта |  |  |  | 390 |  |
| 808 | Создание системы внутренней рекламы |  |  |  | 58 |  |
| 809 | Создание системы управления контентом |  |  |  | 970 |  |
| 810 | Формирование базы данных портала |  |  |  | 1480 |  |
| 811 | Администрирование и обновление сайта |  |  |  | 90 |  |

Примечание. Указанные в приложении объемы функций (строк исходного кода (LOC)) являются основой для определения конкретных значений объемов функций и их содержания в зависимости от особенностей ПО. Эти значения могут уточняться в большую или меньшую сторону от приведенных в приложении с учетом технических и методических условий программирования. Для определения фонда рабочего времени используйте соотношение 40 строк исходного – 1 чел*день.

Пример. Проект «Автоматизации учета обслуживания и ремонта оборудования на РУП "Брестэнерго". Среда разработки ПО – VisualC++(Microsoft). ПО функционального назначения.Vi = 12 610 LOC.

Перечень и объем функций программного модуля